君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 2018年农村公路日常养护工程

项目单位： 岳阳市君山农村公路管理所

主管部门： 岳阳市君山区交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 7月18 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 董文祥 | | | | | 联系电话 | | 13873027318 | | | |
| 项目地址 | | 君山区 | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 200 | | 实际到位资金  （万元） | 200 | | 实际支出  （万元） | | | 200 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 区财政 | |  | | 区财政 |  | | 区财政 | | |  | 区财政 |  |
| 县区区财政 | | 200 | | 县区区财政 | 200 | | 县区区财政 | | | 200 | 县区区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 乡镇养护经费 | | | | 59.6382万元 | 8、10、15、21、29、31、14、28、22、 | | | | |  | | |
| 工班养护经费 | | | | 17.8万元 | 9、16、6、9、28、5、10、20 | | | | |  | | |
| 春运道路抢修工程 | | | | 8.576万元 | 31 | | | | |  | | |
| 路面挖补 | | | | 18.827万元 | 12、43 | | | | |  | | |
| 绿化工程 | | | | 7.74万元 | 13、15 | | | | |  | | |
| 中小修工程 | | | | 88.1225万元 | 16、26、5、16、41、31、11、19、8、11、34、11、23、28、11、21 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **200.7037万元** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| **强化管机构及职责，严格路产路权维护，做好路面、路基、桥涵养护及绿化管养工作，加强安全管理。** | | | | | | | | | **已完成多条路的路面挖补和道路清灌缝、路面的维修，确保了路面、路基平整和稳固以及安全保护措施。** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 农村公路养护里程 | | | 659.277公里 | | 5 | | |
|  | | |
| 质量指标 | 《君山区农村公路实用技术规范细则》 | | | 符合相关技术标准 | | 4 | | |
|  | | |
| 时效指标 | 《君山区农村公路养护管理实施细则和考核办法》 | | | 一年 | | 3 | | |
|  | | |
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | | | 200 | | 3 | | |
|  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 降底农村公路维修成本 | | | 并非以盈利为目的 | | 8 | | |
|  | | |
| 社会效益  指标 | 促进农村公路经济持续发展 | | | 促进社会和谐 | | 8 | | |
|  | | |
| 生态效益  指标 | 优化环境，确保安全 | | | 保证公路完好畅通 | | 8 | | |
|  | | |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率高 | | | 95% | | 8 | | |
|  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 93 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 何猛 | | | 所长 | | | 公路所 | | | |  | | |
| 蔡伟洲 | | | 副所长 | | | 公路所 | | | |  | | |
| 刘军 | | | 工程监理 | | | 公路所 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：龙朝霞 联系电话：13762093146

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |