君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 施工图审费

项目单位： 君山区住房和城乡建设局行政审批股

主管部门： 君山区住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 9 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 彭志强 | | | | | 联系电话 | | 15173055298 | | | |
| 项目地址 | | 区住建局 | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 192.98 | 实际到位资金  （万元） | 192.98 | | | 实际支出  （万元） | | | 129.74 | 结余  （万元） | **63.24** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 192.98 | 县市区财政 | 192.98 | | | 县市区财政 | | | 129.74 | 县市区财政 | **63.24**（收回以前年度资金35.9万元，收回本年度资金27.34万元） |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 付图审费 | | | 789059 | | 2-2 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 145013 | | 5-18 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 150447 | | 6-45 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 177971 | | 8-4 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 5000 | | 12-36 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 14950 | | 12-37 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 6000 | | 12-38 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 4500 | | 12-39 | | | | |  | | |
| 付图审费 | | | 4500 | | 12-43 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | **1297440** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| 目标1：2021年实施系统自动遴选审图单位；  目标2：推行容缺承诺制申报图审；  目标3：通过线上审批实现群众“0跑腿”；计划全年完成审批27项；  目标:4：完成施工图审要件审批，查漏补缺； | | | | | | | | | 2021年7月1日之后，所有报审项目均由系统自动遴选审图单位，不再采用单一来源采购。系统上传要件，成功将群众“0跑腿”落到实处，线上共申报图审项目27项，其中3个项目采取容缺承诺制申报，各报审项目主审要件齐全。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 提交至本单位报审项目 | | | 审核27项 | | 100％ | | |
| 质量指标 | | 确保施工图设计文件达到国家相关技术性、政策性标准、要求 | | | 办结26项 | | 96％ | | |
| 时效指标 | | 图审单位必须在13个工作日内日完成施工设计文件审查，住建局在5个工作日内完成施工图审查备案 | | | 0超时 | | 100％ | | |
| 成本指标 | | …… | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 确保全区建筑物的安全和稳定，落实“0”跑腿实现数据共享 | | | 100% | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 项目单位对我部门工作效率的满意度 | | | 95%以上 | | 97％ | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 97分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李鑫 | | | 副局长 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 彭志强 | | | 行政审批股股长 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 曹慧君 | | | 计财股股长 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 徐炎辉 | | | 质量安全监督管理站站长 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 钟德祥 | | | 造价办主任 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 万昌明 | | | 城建股股长 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 李勇 | | | 行政审批股人员 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 刘莎 | | | 质量安全监督管理站人员 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 欧阳雪洁 | | | 计财股人员 | | | 君山区住房和城乡建设局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **施工图审查项目基本概况**  2021年，我单位共线上施工图审查27个项目，累计面积278619㎡，成功办结了26个，施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。审查的内容涵盖了建筑工程设计等级分级标准中的各类新建、改建、扩建的[建筑工程项目](https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%A1%B9%E7%9B%AE" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%9F%A5/_blank)。从今年7月1日开始，君山区不再实行政府单一来源采购，实施系统自动遴选的方式遴选审图机构进行审图。现阶段施工图审查实行“互联网+多图联审”的方式，全电子化政府购买，全部线上审批，线下不再审批任何项目。  项目资金政策及资金管理情况  根据《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图制度改革的意见》（湘政办发【2017】67号文）要求，施工图审查管理模式，将由投资者分别委托付费审查改革为政府购买服务统一委托审查。2021年施工图审费政府购买服务纳入2021年年初预算管理，实行科学编制项目预算，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，专款专用，严格审批，控制支出风险。  **项目资金使用及项目资金绩效情况**  2021年施工图审费全年项目资金下达192.98万元，为完成项目任务支付政府购买服务129.74万元，结余项目资金63.24万元财政当年收回。严格项目资金支出管理。对进一步壮大城市骨架，加大我区繁荣，改善人居环境，提升君山品位，营造秀美和谐的招商引资环境。  **施工图审查项目组织实施情况**  2021年，我单位共线上施工图审查27个项目，累计面积278619㎡，成功办结了26个，还有1个项目为容缺承诺制申报项目,因建设单位原因后期要件无法按时上传导致不能办结，该单位已承诺会尽快将要件上传。  **施工图审查的流程**   1. 由建设单位通过湖南省施工图审查系统进行施工图审查项目网上申报； 2. 建设单位、设计单位、勘察单位上传要件及涉及文件； 3. 主管部门审查要件； 4. 与图审机构签订审查合同； 5. 图审机构对设计性文件进行技术性审查； 6. 主管部门备案签章，发放审查成果。   **存在的问题和建议**   1. 后台服务电话时常联系不畅，建议优化服务。   2、建议每年至少组织一次以上的培训，以提高工作人员服务质量。  **绩效情况分析**  将“0跑腿”落实到实处，推动“容缺承诺制”，推动“线上遴选审图机构”。 |