君山区财政支出项目绩效评价

自 评 报 告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(

项目名称：路灯运行维护费

项目单位：岳阳市君山区路灯事务所

主管部门：岳阳市君山区城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023年7月5日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 马力 | 联系电话 | 13107108168 |
| 项目地址 | 君山区挂口 | 邮 编 | 414005 |
| 项目起止时间 | 2022年 1 月起至 2022年 12 月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 131 | 实际到位资金 （万元） | 131 | 实际支出 （万元） | 133.99 | 结余 （万元） | -2.99 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 131 | 县市区财政 | 131 | 县市区财政 | 133.99 | 县市区财政 | -2.99 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 1月份路灯维修开支 | 37930 | 2022-1-9 |  |
| 预付路灯2月电费 | 100000 | 2022-1-11 |  |
| 洞庭大道、世纪大道路灯维修开支 | 6115.2 | 2022-1-15 |  |
| 预付路灯3月电费 | 80000 | 2022-2-4 |  |
| 高空作业车维修保养开支 | 4360 | 2022-3-4 |  |
| 预付路灯4月电费 | 80000 | 2022-3-5 |  |
| 劳务派遣人员4-6月劳务费 | 32906.5 | 2022-4-3 |  |
| 预付路灯5月电费 | 80000 | 2022-4-5 |  |
| 预付路灯6月电费 | 60000 | 2022-5-2 |  |
| 路灯维修材料费 | 45540 | 2022-6-5 |  |
| 预付路灯7月电费 | 100000 | 2022-6-8 |  |
| 劳务派遣人员7-9月劳务费 | 31838.2 | 2022-7-1 |  |
| 预付路灯8月电费 | 60000 | 2022-7-4 |  |
| 卫星路路灯维修开支 | 3570 | 2022-8-6 |  |
| 高空作业车维修保养开支 | 5470 | 2022-8-7 |  |
| 预付路灯9月电费 | 80000 | 2022-8-8 |  |
| 路灯9月维修材料费 | 44340 | 2022-9-5 |  |
| 预付路灯10月电费 | 60000 | 2022-9-6 |  |
| 付租赁工程作业车开支 | 7200 | 2022-9-9 |  |
| 劳务派遣人员10-12月劳务费 | 31838.2 | 2022-10-3 |  |
| 路灯智能控制通信服务费 | 19960 | 2022-10-4 |  |
| 预付路灯11月电费 | 100000 | 2022-10-5 |  |
| 付旅游路路灯维修开支 | 19526 | 2022-11-3 |  |
| 预付路灯12月电费 | 100000 | 2022-11-4 |  |
| 高空作业车辆油料费 | 3000 | 2022-11-6 |  |
| 高空作业车保险费 | 9710.66 | 2022-12-7 |  |
| 预付路灯2023年1月电费 | 122000 | 2022-12-12 |  |
| 劳务派遣人员2023年1月劳务费 | 14662.7 | 2022-12-13 |  |
| 支出合计 | 1339967.46 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 保障全年路灯亮化率达到98％ 保障路灯维修达到100％ | 100％ |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 城区5736盏路灯、2051盏景观灯、157套音响 | 保障城区5736盏路灯、2051盏景观灯、157套音响电费、维修维护 |
|  |  | 质量指标 | 路灯维修（护） | 100% | 100％ |
|  |  | 时效指标 | 路灯亮灯时长 | 路灯日运行7-10小时 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 按年初计划实施维修及电费支出 | 100％ | 102.28% |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 给招商引资创造良好环境 | 给投资对象留下好印象 | 本项目为公益项目，非以盈利为目的。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善市民出行环境 | 方便市民夜间出行和道路交通安全 | 100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 美化、亮化城市 | 合理制定路灯开关时间，充分利用现有的资源提升城市综合竞争力 。 | 100% |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 采用调查问卷形式发问卷20份 | 98％ | 98％ |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 包玲颖 | 副局长 | 区城管局 |  |
| 马 力 | 所 长 | 路灯事务所 |  |
| 刘新辉 | 副所长 | 路灯事务所 |  |
| 符爱群 | 会计 | 区城管局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：符爱群                 联系电话：13507304191

五、评价报告综述（文字部分） 项目基本概况 城市照明是重要的城市基础设施，是城市管理的主要内容，对城市交通安全、社会治安、人民生活及美化环境等具有重要作用。依据建设部《关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》（建城〔2004〕204号）和《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》（建办城〔2006〕48号）中“有利管理、集中高效”的原则，区路灯事务所负责全区城市照明的统一规划、统一管理。负责辖区范围内的公共城市照明设施的维护管养工作。 目前君山中心城区共有5736盏路灯、2051盏景观灯、157套音响。 项目资金使用及管理情况 1、路灯运行及维护项目资金为区级财政资金，根据《君山区财政局2022年部门预算批复》安排2022年路灯运行及维护经费131万元，实际到位资金131万元。截止2022年12月31日，项目经费支出133.99万元，具体包括路灯电费102.2万元，路灯维修（护）费18.67元，劳务费13.12万元。 2、建立健全财务会计管理制度，维护财经纪律。结合实际情况制定了《路灯管理所工作管理制度》；《君山区路灯所工作职责》；《君山区路灯管理所道德规范》。 3、资金管理规范，实行专账核算。做到专款专用，无挤占、截留、挪用等现象。资金使用上由项目管理人签字，项目负责人审核，财务负责人审核，报局长签字审批后交财务核算报销。 （三）项目组织实施情况 一、路灯设备维修养护情况 1、维修维护及时高效。2022年共维修路灯425盏，更换路LED路灯509盏，紧急处理电缆故障8处，更换电缆0.45KM，调试维护控制箱（供变电设备）58次，修复路灯井盖15次，保证路灯完好率达到100％，主要干道亮灯率98％以上，确保路灯设备的正常运行。 2、全力保障重大节日期间路灯的运行质量。完成2022年主城区春节亮化工程，完成国庆节、荷杏广场文艺汇演以及岳阳君山马拉松等活动的路灯亮化、用电保障任务。 3、完成区重大项目安保路路灯的移交工作，共接收路灯1600余盏，路灯专变13台,总里程12公里。 4、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每周必须对区域内路灯设备巡查一至两次，共夜间巡查68次，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏的情况进行巡查，发现问题及时处理，这些制度有效确保了路灯设施的安全运行。 5、及时处理12345公众服务热线关于道路照明诉求18次。 二、路灯运行及电费计量情况 2022年，路灯事务所对全路段按照平均每天照明6个小时，春节、元旦、五一、国庆、中秋五个节日全部开放，（共31天，每天照明10小时）.每天由路灯事务所控制路灯亮灯时间，电力局每月按时计量用电量，路灯事务所按实复核用电量，报局长审核后报账。路灯事务所每周对全区路灯进行定期检查，发现问题及时维修，确保亮灯率达98%。 （四）综合评价情况及评价结论 该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的实际需求。经过对2022年度灯运行维护经费项目在决策、管理、绩效等方面的综合评价，根据本次评价指标体系测算，总得分为92分，评价等次为“优秀”。 项目主要绩效情况分析 我单位成立了绩效评价领导小组，制定了绩效评价工作方案。对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准，路灯事务所对专项资金项目进行了自评。从整体上看项目目标内容明确，决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。确保了路灯的亮化率达98%，改善了人居环境，增强了出行的安全系数，提高了招商引资的环境，提升了了君山区城市形象。对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用，综合评价达到预期的效果，综合评价结果为优秀。具体分析如下： 经济性效益分析：路灯所对项目实施分主次干道、分时段、分线路控制亮灯方式，既节约了电费又保障了主干道的亮灯率。 效率性分析：电力局按月计量电量和电费，路灯所准确复核电费，局财务及时核销，项目正常推进，有条不紊。 有效性分析：本项目支出为公益性的支出，随着城区范围扩大，路灯数量增加和路灯使用年限增长，使电费及维修（护）每年递增。项目的预算资金必然增加，这样才能高效的保障项目的持续发展。 主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要经验及做法 为保障亮灯率，路灯所增加夜晚巡灯的次数，做到亮灯和熄灯时间控制精准。 为减少路灯电缆及照明设备的故障率，路灯所在次干道及路灯使用年限较长的小街巷更换节能负荷小的LED光源。 2、存在问题和建议 由于电费预算经费不足，除保障主干道亮灯时间外，其余辅道及次干道亮灯时间不够，居民时常投诉。路灯所的配套设备不完善，制约项目的高效运行。 建议2023年增加路灯运行项目预算。加强人员培训，提高绩效评价意识和管理水平。在以后年度编制绩效指标时应根据绩效目标、并结合项目特点编制完整、明确的绩效指标。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。