附件1

政府投资项目全过程审批流程图

企业投资项目申请备案

政府投资项目申请可行性研究报告

用地预审与选址意见书核发

企业投资项目备案

可行性研究报告审批

环境影响评价

文件审批

建设用地（今临时用地）规划

许可证核发（审查）

初步设计审批

建设工程规划类许可证核发（含建设工程

规划设计方案审查）

概算审批

施工图设计文件和预算审查

建设项目总承包模式招标（EPC）

（一般工程25日，复杂工程40日）

财政评审（政府投资类）

建设项目施工招标（20日）

财政评审（政府投资类）

建筑工程施工许可证核发

联合竣工验收（住建、自然资源、人防、消防等）

建设工程竣工验收备案